室 内 设 计 合 同
合同编号：__________　　签订日期：__________

一、双方信息
	甲方（委托方）
	
	身份证号
	

	联系电话
	
	联系地址
	

	乙方（设计方）
	郝天亮
	身份证号
	

	联系电话
	15664848902
	联系地址
	陕西省西安市



二、项目概况
	项目地址
	

	建筑面积
	                      ㎡        设计风格： 

	房屋类型
	□ 毛坯房  □ 旧房改造  □ 精装改造  □ 商业空间

	房屋户型
	          室         厅        卫



三、设计服务内容
本合同约定乙方为甲方提供全案全程设计 + 工地跟进服务，包含以下内容：
1. 线上沟通 + 免费上门勘测：初步沟通需求，上门勘测、量房、现场拍照留档
2. 需求梳理：细化居住需求、生活习惯及家庭居住诉求
3. 平面布局规划：功能分区、动线优化、收纳储藏、家电暖通规划，确定整体装修风格与软装定位
4. 3D 效果图制作：平面方案确认后，制作3D效果图，直观还原落地效果
5. 施工图 + 全案预算：效果图定稿后，出具全套施工图纸 + 详细全案预算
6. 施工进场 · 技术交底：施工进场现场技术交底，全程工地跟进
7. 每周巡检 · 全流程记录：每周现场巡检、拍照记录，跟进拆改、水电、木瓦油、定制安装、软装进场全流程
8. 竣工验收：项目整体完工，完成最终竣工验收
四、设计费用与付款方式
设计单价：__________ 元/㎡  ×  建筑面积 __________ ㎡  =  总设计费  ￥__________ 元
（根据设计风格、材料选型、施工难易度浮动。签订合同后，测量、平面方案、效果图、施工图均包含在内。）

	付款阶段
	比例
	付款金额
	触发节点

	第一期
	30%
	￥__________
	测量完成，签订设计合同

	第二期
	35%
	￥__________
	平面图 + 效果图确认通过

	第三期
	25%
	￥__________
	施工图 + 预算交付，施工进场时

	第四期
	10%
	￥__________
	项目整体完工，竣工验收完成



📌 上门测量前不收取任何费用。上门测量完成后，双方签订本合同并支付第一期款项。
五、双方权利与义务
甲方权利与义务：
按合同约定及时支付各期设计费用
提供真实、完整的房屋结构图纸及现场条件信息
及时对设计方案提出修改意见并书面确认
未经乙方书面同意，不得将设计成果转让给第三方或用于本合同约定项目之外
乙方权利与义务：
按合同约定时间节点交付各阶段设计成果
保证设计方案的原创性，不得抄袭他人作品
对甲方提供的房屋信息及隐私资料严格保密
施工期间提供全程工地跟进与技术支持
项目完工后，为甲方建立专属云端档案，免费永久存档所有设计资料
六、知识产权
1. 本合同项下全部设计成果（包括但不限于平面方案、效果图、施工图、全景图等）的知识产权归甲方所有。
2. 乙方有权将本项目设计成果用于个人作品展示、网站宣传、社交媒体发布等非商业性宣传用途，使用时须隐去甲方个人隐私信息（姓名、电话号码、具体门牌号等）。
七、违约责任
1. 甲方应按合同约定支付设计费，超过 3日的，乙方有权暂停设计工作，逾期超过15日的，乙方有权解除合同，已收款项不予退还。
2. 乙方未按期交付设计成果超过3日的，甲方有权要求乙方按日支付未付设计费总额 0.5% 的违约金。
3. 因不可抗力（自然灾害、政策变化等）导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
4. 合同解除后，已完成的设计成果归甲方所有，甲方按已完成工作量比例支付相应费用。
八、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
[bookmark: _GoBack]3. 合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
4. 其他补充条款：__________________________________________________________


	甲方（委托方）：
	乙方（设计方）：郝天亮

	签　　字：__________
	

	联系电话：__________
	联系电话：15664848902

	日　　期：__________
	日　　期：__________
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